

**PROJECT ORIGIN**

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

**PROGETTO PERSONAL IDENTITY WALLET**

**MARZO 2023**

**Partecipanti:**

**Andrei Cristian Bobirica, Alessio Andreetto, Elton Ibra, Michele Beschin, Teodor Mihail Corbu, Riccardo Lotto**

**Mail del gruppo:**

[**projectorigin2023@gmail.com**](mailto:projectorigin2023@gmail.com)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Informazioni** |
| ***Redattori*** | Teodor Mihail Corbu, Michele Beschin |
| ***Revisori*** | Alessio Andreetto, Riccardo Lotto |
| ***Responsabili*** | Andrei Cristian Bobirica, Elton Ibra |
| ***Uso*** | Esterno |

1. **Introduzione**

Nel presente documento sono annoverati il computo delle spese e il tempo che ciascun individuo si è impegnato a dedicare, aderendo alle seguenti prescrizioni:

1. Ogni membro dovrà assumere almeno una volta ciascuna funzione, al fine di garantire che tutti i componenti apprendano le attività e le responsabilità associate ai vari ruoli
2. Le ore di lavoro destinate a ogni fase dovranno essere identiche per tutti i membri, in modo tale da assicurare che tutti apportino lo stesso contributo al progetto, senza alcuna differenza
3. **Preventivo costi**

**Legenda:**

* **RE:** Responsabile
* **AM:** Amministratore
* **AN:** Analista
* **PT:** Progettista
* **PR:** Programmatore
* **VE:** Verificatore

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RE** | **AM** | **AN** | **PT** | **PR** | **VE** | **Totale** |
| **Andrei Cristian Bobirica** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Alessio Andreetto** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Elton Ibra** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Michele Beschin** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Teodor Mihail Corbu** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Riccardo Lotto** | 13 | 10 | 17 | 20 | 20 | 15 | 95 |
| **Totale Ore** | 78 | 60 | 102 | 120 | 120 | 90 | 570 |
| **Costo** | €2340 | €1200 | €2550 | €3000 | €1800 | €1800 | **€12690** |

1. **Dichiarazioni finali**

Il team ha convenuto una durata media di 7 ore settimanali per ciascun componente. Preso atto di tale ritmo, si può definire un termine per la conclusione del lavoro entro il **31 Agosto 2023**.